法律ai服务大赛

【企鹅法庭·沉浸式庭审模拟与立法沙盘推演AI智能体】参赛方案

一、项目核心定位与创新亮点

核心定位

国内首个文游式全流程庭审模拟+立法沙盘推演双模块法律AI智能体，基于腾讯系AI工具全链路开发，以腾讯企鹅多元职业IP为核心交互形象，一站式解决两大核心痛点：

1、个人/企业用户：诉讼准备不足、庭审应对无措、无法预判对方诉讼策略、胜诉概率模糊的刚需痛点；

2、法学教育/立法研究：法学生实训场景缺失、新立法草案效果难预判、“纸上立法”无法验证司法落地效果的行业痛点。

独家创新亮点

1、文游式交互颠覆：彻底告别传统法律AI的冰冷问答，采用文字冒险游戏的多分支剧情模式，将完整庭审流程转化为可交互、可选择、多结局的沉浸式体验。腾讯企鹅IP分饰法官、对方律师、己方律师、证人、立法委员等多元职业身份，每个关键节点配套专属CG式文本交互，复刻旺仔多元职业IP的玩法，大幅降低使用门槛，同类参赛作品无同款设计。

2、双核心功能闭环：区别于单一庭审模拟工具，同步打造「个人诉讼刚需的庭审模拟模块」+「专业场景的立法沙盘推演模块」，覆盖普通用户、法学生、高校法学院、立法研究机构全场景，商业价值与社会价值兼备，契合D06赛道智能体开发、工具应用、系统解决方案三大命题方向。

3、全变量精准模拟：支持用户输入全维度诉讼变量（身份、案情、证据、对方信息、双方人设），基于海量司法类案数据，精准模拟对方突袭证据、质证辩词、证人证言，多分支走向实时推演，结合大数据给出分维度胜诉率与可落地的诉讼准备建议，而非泛泛的普法内容。

4、腾讯元素深度绑定（非贴皮，核心逻辑植入）：

IP核心绑定：以腾讯企鹅IP打造「企鹅多元职业法律宇宙」，包括企鹅法官、企鹅律师、企鹅对方律师、企鹅证人、企鹅立法委员等专属人设，每个流程节点配套专属CG式文本，可贴合用户要求的多元职业玩法；

落地性绑定：可直接对接腾讯QQ生态、腾讯课堂法学教育板块，具备官方成果转化的天然基础。

二、项目核心功能模块设计

【MVP核心模块：企鹅庭审馆·文游式全流程庭审模拟系统】

（优先完成，满足赛事初赛提交要求，是项目核心交付物）

复刻真实诉讼庭审法定流程，以文游式交互实现全流程模拟与多分支推演，核心子功能如下：

1、案件信息可视化录入模块

分步骤引导用户完成全维度信息输入，无需专业法律知识即可完成填报，核心录入项包括：

基础信息：案件类型（民事/刑事/行政，优先覆盖民间借贷、劳动争议、离婚纠纷、侵权责任4类高频案件）、己方身份、管辖法院、诉讼请求/答辩意见；

案件核心要素：已掌握的案件事实、证据清单（含证据类型、证明目的、效力预判）、特殊情况说明（诉讼时效、管辖异议、回避申请等）；

对方信息：对方身份、已掌握的对方证据、预判的抗辩方向、对方人设（强硬型/调解型/专业律师/普通人等）；

人设选择：用户可选择己方企鹅律师人设（沉稳专业型/犀利抗辩型/调解亲和型），系统自动匹配对应对方人设。

2、沉浸式文游式庭审模拟模块（核心中的核心）

严格按照《民事诉讼法》规定的庭审流程（开庭准备→法庭调查→举证质证→法庭辩论→最后陈述→调解/宣判），生成多分支文游式交互流程：

每个流程节点由对应企鹅职业形象出场，配套专属CG式文本（例：【CG画面：身着法袍的企鹅法官敲响法槌，庄严肃穆的法庭场景浮现。对方席上，西装革履的企鹅律师推了推眼镜，拿出一份你未预判到的转账记录作为新证据，当庭向法庭提交】）；

关键节点设置分支选择，用户可选择不同诉讼策略（例：对对方证据提出三性异议/认可部分内容/申请证人出庭/申请司法鉴定），系统自动推演对应庭审走向，生成不同剧情分支，完全复刻文字冒险游戏的玩法；

基于用户输入的对方信息与类案数据，精准模拟对方的突袭证据、质证意见、抗辩辩词、证人证言，还原真实庭审的不确定性。

3、多结局胜诉率分析与诉讼准备建议模块

每个分支走向结束后，系统基于类案裁判数据、证据完整度、庭审应对策略、法律适用情况，给出该走向下的分维度胜诉率（诉讼请求支持率、证据采信率、争议焦点胜率）；

全流程结束后，自动生成《庭审模拟复盘报告》，包括：庭审核心风险点、对方突袭点预判、证据补强建议、庭审应对话术优化、调解策略建议、类案判决参考、相关法律条文引用。

4、庭前备战沙盘模块

针对用户输入的案件，提前模拟所有可能的庭审突发情况，生成《庭前备战清单》，包括：证据清单优化、质证意见模板、抗辩焦点预判、庭审话术准备、法律条文引用建议。

【加分拓展模块：企鹅立法局·立法方案沙盘推演系统】（待定，没时间可不做）

（MVP完成后开发，大幅提升项目创新性与专业高度，适配赛事答辩亮点）

针对新法律草案、立法修改方案，在虚拟环境中模拟其司法落地效果，解决“纸上立法”的局限性，核心子功能如下：

1、立法方案自定义录入模块：用户可输入法律草案、立法修改方案、地方规范性文件，明确立法目的、调整主体、核心条款、适用场景；

2、沙盘模拟推演模块：系统基于司法大数据，模拟该立法方案实施后，对不同诉讼主体、不同类型案件的裁判结果影响，生成多场景模拟诉讼案例；用户可自定义调整立法条款变量，模拟不同条款设计下的司法适用效果，同样采用文游式交互，用户可选择不同主体身份，体验立法方案实施后的诉讼流程变化；

3、立法效果评估报告模块：自动生成《立法方案沙盘推演评估报告》，包括：立法方案合规性分析、司法适用风险预判、对不同主体的权利义务影响、社会效果评估、条款优化建议。

三、5人团队详细分工

| 工作组 | 角色 | 核心总职责 | 具体工作内容与交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律专业组（2人，法学专业同学） | 法学同学A：诉讼程序与庭审模拟负责人 | 把控庭审模拟模块的法律专业性，为技术开发提供全流程法律逻辑支撑，确保所有内容符合现行法律与司法实践 | 1.梳理三大诉讼法标准庭审流程，拆解每个环节的法定要求、可操作诉讼行为，交付《庭审流程标准化拆解文档》； 2.梳理4类高频案件的核心争议焦点、常见抗辩方向、证据采信规则、类案裁判规则，交付《高频案件庭审规则库》； 3.设计庭审模拟全部分支的法律逻辑，明确不同用户选择对应的法定后果、对方应对策略，交付《庭审分支走向法律逻辑表》； 4.设计胜诉率分析模型的法律因子与权重，交付《胜诉率分析模型法律规则文档》； 5. 撰写《诉讼准备建议模板》《庭审复盘报告模板》，负责所有法律内容的双人交叉校验，对接高校导师提供专业背书。 |
|  | 法学同学B：立法推演与法律数据负责人 | 把控立法沙盘模块的法律专业性，负责司法大数据、类案数据、法律条文的支撑，对接得理法律API | 1.拆解高频立法修改方向的核心法律逻辑，交付《立法方案拆解标准化文档》《立法推演法律逻辑表》； 2.收集整理最高院指导案例、地方典型案例、司法统计数据，搭建《法律案例与数据库》，为对方行为模拟、胜诉率分析提供数据支撑； 3.对接得理法律API，梳理法律条文检索、类案匹配的接口逻辑，为技术开发提供对接支持； 4.撰写《立法方案评估报告模板》，负责立法沙盘模块的法律合规性校验； 5. 双人交叉校验项目所有法律条文、文书、逻辑，确保无法律错误。 |
| 技术开发组（2人） | 全栈开发工程师：技术开发执行负责人 | 基于腾讯系工具完成项目全流程技术实现、智能体搭建、前端开发、接口对接，是项目落地的核心执行角色（用户重点要求的技术开发明细） | 【前期准备（1-2天）】 1.对接需求完成技术架构设计，交付《技术架构设计文档》； 2.完成腾讯元器、元宝、CodeBuddy、得理API的账号注册、环境搭建、文档研读； 【核心开发（3-10天）】 1.基于腾讯元器搭建3个核心智能体：庭审流程交互智能体、对方行为模拟智能体、胜诉率分析智能体，完成prompt工程、人设设定、工具调用配置； 2.基于CodeBuddy开发前端可视化页面：案件录入页、庭审模拟交互页、胜诉率报告页、立法沙盘页，实现文游式分支交互与CG文本展示； 3.完成腾讯元宝、得理API的对接，实现自然语言交互、类案匹配、法律文书动态生成； 4.开发胜诉率分析模型与庭审分支剧情系统，实现多走向推演与可视化展示； 【测试优化（11-13天）】 1.完成全流程功能测试、bug修复、prompt优化，确保智能体输出准确无幻觉； 2.完成demo打包、可运行版本交付； 【提交准备（14-15天）】 1.撰写技术开发文档、使用说明书； 2. 完成答辩PPT技术部分内容，准备答辩技术答疑。 |
|  | 技术顾问：技术总负责人 | 把控技术架构可行性，攻坚技术难点，审核代码与功能，对接腾讯开悟平台，负责答辩技术答疑 | 1.审核《技术架构设计文档》，把控技术路径，规避技术风险； 2.攻坚核心技术难点：prompt工程优化、分支剧情系统逻辑、胜诉率模型算法优化； 3.对接腾讯开悟平台，解决开发中的接口、权限、平台适配问题； 4.审核代码与功能，确保项目稳定性、安全性符合赛事要求； 5. 负责答辩技术环节的答疑，准备技术相关答辩材料。 |
| 产品项目组（1人） | 产品&项目负责人 | 负责产品设计、交互体验、项目管理、赛事全流程材料制作与提交，兼任项目经理 | 1.产品设计：撰写《产品需求文档（PRD）》，设计页面原型、文游交互流程、企鹅IP人设、CG文本模板，交付完整产品设计方案； 2.项目管理：制定15天时间线，每日跟进进度，组织站会，协调跨组协作，防控延期风险； 3.赛事材料制作：撰写项目使用说明书、技术分享文档，制作答辩PPT、演示视频、输入输出示例包，严格按照赛事要求命名与排版； 4. 提交与答辩：对接赛事平台完成所有材料提交，组织答辩预演，打磨答辩话术与逻辑。 |

四、15天详细开发时间线（4.7-4.21，截止4.21晚24:00）（实际上是22号截止，但是要push一下）

优先保障MVP核心功能交付，再做拓展加分项，前2天锁定需求避免反复修改，中间8天完成核心开发，后3天测试优化，最后2天完成提交与答辩准备。

| 阶段 | 时间 | 核心任务 | 必须交付物 | 牵头负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求锁定与设计筹备期 | 4.7（第1天） | 1.全员对齐项目方案、MVP核心功能、赛事提交要求、时间节点； 2.法学组完成庭审流程标准化拆解、高频案件类型梳理； 3.技术组完成腾讯系工具账号注册、开发环境搭建； 4. 产品组完成产品核心流程梳理。 | 1. 项目开发总计划； 2. 庭审流程标准化拆解文档V1.0 | 产品&项目负责人 |
|  | 4.8（第2天） | 1.法学组完成庭审分支逻辑、胜诉率规则、庭审规则库交付； 2.技术组完成技术架构设计文档； 3.产品组完成PRD、页面原型、文游交互流程设计； 4. 全员评审所有文档，锁定需求，禁止后续大修改。 | 1. 产品需求文档（PRD）V1.0； 2. 技术架构设计文档V1.0； 3. 庭审分支走向法律逻辑表V1.0； 4. 页面原型图 | 全员参与，分模块负责 |
| 第二阶段：内容库与智能体搭建期 | 4.9（第3天） | 1.法学组完成法律案例数据库、文书模板交付； 2.技术组完成核心智能体prompt设计、腾讯元宝/得理API对接调试； 3. 产品组完成企鹅人设、CG文本模板、分支剧情脚本设计。 | 1. 法律案例与数据库V1.0； 2. 智能体prompt工程文档V1.0； 3. 企鹅IP人设与CG文本模板 | 各模块负责人 |
|  | 4.10（第4天） | 1.技术组完成庭审流程交互、对方行为模拟两大核心智能体的搭建与初步调试； 2.法学组对智能体输出内容做法律专业性校验； 3. 产品组完成页面交互细节设计。 | 庭审模拟核心智能体初版 | 全栈开发工程师 |
|  | 4.11（第5天） | 1.技术组完成胜诉率分析智能体搭建与调试，完成胜诉率模型初版开发； 2.法学组完成胜诉率模型法律校验与优化； 3.产品组完成全流程分支剧情脚本； 4. 全员中期进度评审，调整开发优先级。 | 1. 胜诉率分析智能体初版； 2. 庭审模拟分支剧情全脚本； 3. 中期进度评审报告 | 全栈开发工程师 |
| 第三阶段：全功能开发与联调期 | 4.12（第6天） | 1.技术组完成案件录入、庭审模拟两大核心页面开发； 2.技术组完成前端页面与核心智能体的对接联调； 3. 法学组、产品组同步校验法律专业性与交互体验。 | 案件录入与庭审模拟前端页面初版，智能体对接完成 | 全栈开发工程师 |
|  | 4.13（第7天） | 1.技术组完成庭审分支剧情系统、胜诉率分析报告模块开发； 2.法学组完成立法推演法律逻辑与模板交付； 3. 产品组完成CG文本动态生成逻辑对接。 | 1. 庭审分支剧情系统开发完成； 2. 胜诉率分析与报告模块开发完成 | 全栈开发工程师 |
|  | 4.14（第8天） | 1.技术组完成MVP全流程联调，实现从案件录入→庭审模拟→胜诉率分析的全流程可运行； 2.全员MVP初版测试，输出优化意见清单； 3. 产品组、法学组启动答辩PPT、技术文档框架搭建。 | 1. 庭审模拟MVP可运行初版； 2. MVP测试优化意见清单； 3. 答辩PPT框架 | 全栈开发工程师 |
|  | 4.15（第9天） | 1.技术组完成MVP核心bug修复，输出稳定版； 2.技术组启动立法沙盘加分项开发； 3. 产品组完成答辩PPT核心内容、技术文档初稿撰写。 | 1. 庭审模拟MVP稳定版； 2. 答辩PPT初稿、技术文档初稿 | 全栈开发工程师、产品负责人 |
| 第四阶段：测试优化与内容完善期 | 4.16（第10天） | 1.全员全流程压力测试，输出全量优化清单； 2.技术组修复所有bug，优化智能体输出准确性与交互体验； 3.产品组完成项目使用说明书、演示视频、输入输出示例包制作。 | 1.全流程测试报告与优化清单； 2.项目使用说明书V1.0； 3. 输入输出示例包 | 产品&项目负责人 |
|  | 4.17（第11天） | 1.技术组完成全功能最终优化，完成立法沙盘模块开发联调； 2.产品组完成答辩PPT终稿、技术分享文档终稿； 3.法学组完成所有法律内容最终校验； 4. 技术顾问完成所有技术内容最终审核。 | 1. 项目全功能最终稳定版； 2. 答辩PPT终稿、技术分享文档终稿 | 各模块负责人 |
|  | 4.18（第12天） | 1.全员第一次答辩预演，模拟完整答辩流程； 2.针对预演问题优化PPT、demo、演示视频； 3. 有赛事提交材料按照赛事要求完成命名、格式调整，终版整理完成。 | 1. 答辩预演问题清单与优化方案； 2. 赛事提交材料终版整理完成 | 产品&项目负责人 |
| 第五阶段：最终提交与答辩准备期 | 4.19（第13天） | 1.按照赛事要求，在腾讯开悟平台完成所有材料上传提交（模型文件、demo、说明书、输入输出示例等）； 2.认材料上传成功，完全符合赛事命名、格式要求； 3. 全员第二次答辩预演，完成答辩问答库终版。 | 1. 赛事平台材料提交完成； 2. 答辩问答库终版 | 产品&项目负责人 |
|  | 4.20（第14天） | 1.最终检查所有提交材料，确认无遗漏、无错误； 2.磨答辩核心亮点与话术，优化时间控制； 3. 全员最终答辩彩排，完全模拟正式答辩场景。 | 提交材料最终确认函，最终彩排完成 | 全员 |
|  | 4.21（第15天，截止日） | 1.截止日前最终检查，完成材料的最终修改补充； 2.完成答辩最终准备，调整团队状态； 3. 等待赛事评审结果，准备晋级材料。 | 赛事所有材料最终提交完成 | 产品&项目负责人 |

五、赛事适配与风险防控

赛事提交要求适配

严格贴合D06赛道提交要求，提前准备好所有必填材料：

1、项目使用说明书（含完整使用流程图）；

2、项目输入输出示例包（含3组不同案件类型的输入内容，以及对应的庭审模拟过程、胜诉率报告、复盘建议等输出物）；

3、可运行的demo与模型文件；

4、答辩PPT、技术分享文档。

风险应急预案

1、技术延期风险：若核心功能开发遇阻，立即降级需求，砍掉非核心功能，优先保障「案件录入→庭审模拟→胜诉率分析」MVP全流程交付，立法沙盘模块简化为演示版，确保核心交付物按时完成；

2、法律内容风险：法学组双人交叉校验，所有法律内容必须有现行法律法规、司法解释、指导案例作为依据，提前对接高校法学院导师完成最终审核，避免出现专业错误；

3、平台接口风险：提前完成所有接口对接测试，预留备用方案，若接口出现问题，立即切换为腾讯元宝prompt工程实现核心功能，确保项目可正常运行；

4、答辩风险：提前梳理答辩问答库，覆盖创新点、法律专业性、技术实现、落地价值、腾讯工具使用等全方向，全员分工负责对应模块答疑，避免答辩失误。